Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.

Términos de Referencia

OBJETO

Contratar la actualización de la solución del Core bancario T24,

desde la versión T24 R16 TAFC / Oracle 19c a la versión más reciente de T24 TAFJ (Temenos Application Framework Java) / Oracle 19c liberada/certificada por TEMENOS al momento de legalización del contrato.

BOGOTA, FEBRERO DE 2026

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. BANCÓLDEX

Anexo No 9 Anexo Técnico

Bogotá D.C.

febrero de 2025

# REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

# Solución Requerida

Bancoldex requiere contratar la actualización de la solución de software de su CORE bancario, desde la versión T24 R16 TAFC / Oracle 19c a la versión más reciente de T24 TAFJ / Oracle 19c liberada/certificada por TEMENOS al momento de legalización del contrato.

El servicio debe contemplar la actualización del CORE T24, sus paquetes genéricos y los desarrollos locales hechos por Temenos y Bancóldex, en donde incluya todas las nuevas funcionalidades proporcionadas por la misma actualización y así obtener los nuevos beneficios de la versión más reciente de T24 TAFJ / Oracle 19c liberada/certificada por TEMENOS al momento de legalización del contrato, para el negocio Bancario, conservando las funcionalidades que operan actualmente en R16 TAFC / Oracle 19c.

Es importante resaltar que esta actualización de software trae implícitamente un cambio de arquitectura, es por ello por lo que el proponente debe coordinar las actividades pertinentes para validar la infraestructura requerida para el upgrade.

La actualización a la versión más reciente de T24 TAFJ / Oracle 19c liberada/certificada por TEMENOS, debe contemplar como mínimo las siguientes actividades tales como: levantamiento del AS- IS de CORE  Bancario, actividades preparatorias para el upgrade, actividades mandatorias requeridas para el upgrade, el diseño y ejecución de la estrategia de implementación, la construcción del upgrade técnico, la ejecución de pruebas unitarias del upgrade (técnicas y funcionales), pruebas de rendimiento y estrés (performance y stress), pruebas de integridad de la información y el apoyo en la ejecución de la instalación del upgrade, la realización de las capacitaciones solicitadas por el Banco, el acompañamiento en pruebas de integración (SIT) y funcionales (UAT), el soporte y acompañamiento en el paso a producción, el soporte post - implementación, el soporte durante el período de garantía; para la actualización de T24 a la versión más reciente liberada/certificada por TEMENOS de acuerdo con lo descrito en la presente solicitud de información.

La modificación al módulo personalizado localmente de entregas (Delivery) (registros de datos DE modificados, incluyendo los programas personalizados escritos por BDCX) y las pruebas de casos de prueba del módulo Delivery son responsabilidad del Proponente, alguna modificación para que sea instalado, cargado posterior a la actualización de la interfaz SWIFT y de esta manera se conserven los cambios realizados por BCDX.

Previo a la salida a producción, el proponente deberá entregar un informe a Bancóldex con todos los elementos que se deben considerar, con el fin de evaluar la actualización a la última versión de T24 TAFJ liberada por Temenos vigente a ese momento. Ejemplo: de R26 a R27. El informe deberá contemplar una descripción de las actividades a realizar, los tiempos estimados, el equipo requerido, y cualquier otro elemento relevante para la correcta realización de dicha actualización.

El proponente deberá responder a lo solicitado en todas y cada una de las dimensiones establecidas para el Fortalecimiento del CORE bancario T24.

# ENTORNO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DE LA INSTALACION ACTUAL T24 R16 TAFC / ORACLE 19c DEL BANCO.

En la sección (01 Anexo_9_Detalles_Instalacion_Actual_T24_R16), de este mismo documento se brinda una descripción detallada de los elementos más relevantes de la instalación actual, R16 TAFC / Oracle 19c, que es uno de los insumos con los cuales el proponente deberá plantear el proyecto de upgrade a la versión más reciente de T24 TAFJ (Temenos Application Framework Java) / Oracle 19c que se encuentre liberada/certificada por TEMENOS al momento de legalización del contrato.

A su vez, dicho anexo contempla los siguientes anexos complementarios de detalle:

- 01_Anexo_9_RuitinasLocales_Actualizacion.xlsx: inventario de rutinas locales

- 01_Anexo_9_Cambio_compatibilidad_TAFJ.xlsx: inventario de rutinas que no son compatibles con TAFJ

- 01_Anexo_9_CompatibilidadconInformesdeTransact.xlsx: inventario de informes de COB de Transact que no son compatibles con TAFJ

También se incluye el anexo detalle de instalación actual T24 R16 herramientas de monitoreo.

# ASPECTOS TECNICOS Y FUNCIONALES DEL UPGRADE

# Upgrade técnico

# Capacitación técnica

El proponente deberá presentar una oferta de las siguientes capacitaciones técnicas:

- Cambios en programación, para la conversión de código de T24 R16 TAFC / Oracle 19c a la versión más reciente liberada/certificada TAFJ / Oracle 19c.

- Entrenamiento técnico orientado a programadores en T24 TAFJ / Oracle 19c que se encuentre liberada/certificada por TEMENOS.

- Entrenamiento técnico orientado a los ingenieros de infraestructura TI para la operación de la plataforma T24 TAFJ / Oracle 19c que se encuentre liberada/certificada por TEMENOS (Dado que el Upgrade exige un cambio de arquitectura).

Para cada una de las capacitaciones anteriores el proponente deberá incluir:

- Plan de capacitación que indique la duración total y el detalle de la programación de temas por día con su duración.

- La capacitación deber ser dictada en español, por consultores de habla hispana que tengan total dominio de los temas objeto de la capacitación.

- Certificaciones de experiencia del consultor en los temas objeto de la capacitación.

- Certificaciones de experiencia del consultor como entrenador en los temas objeto de la capacitación.

- Certificaciones de conocimiento del consultor en los temas objeto de la capacitación.

# Pruebas unitarias

El proponente debe incluir la cantidad de días/hombre de recursos para la ejecución y documentación de sus pruebas unitarias del upgrade técnico incluida la capa de servicios, asegurando que estos estén disponibilizados y que no sobrepasen los tiempos de respuesta de versión actual de T24 (Integración- performance). El Banco y el proponente acordarán el momento para que este último entregue al Banco, la documentación que evidencie la ejecución de las pruebas unitarias con resultados satisfactorios.

# Estructura del plan de trabajo

El proponente debe presentar el plan de trabajo general y completo, que considere necesario para la óptima ejecución del proyecto, en donde se identifiquen claramente para cada una de las fases del proyecto los siguientes aspectos: duración, fecha de inicio estimada, fecha de finalización estimada, dónde se realizan (en sitio o fuera de sitio), quien es el responsable de la fase (el proponente o el Banco), objetivo, alcance y entregables.

El proponente también deberá presentar el plan de trabajo detallado y completo, que considere necesario para la óptima ejecución del proyecto, en donde se identifiquen claramente las fases del proyecto y dentro de cada una se describa claramente lo siguiente: entregables, las actividades a realizar, su duración en días, fecha de inicio estimada, fecha de finalización estimada, roles asignados con porcentaje de dedicación, dependencias con otras actividades, los hitos del proyecto,  quién es el responsable de la actividad (el proponente o el Banco) y dónde se realiza la actividad (en sitio o fuera de sitio).

Si la propuesta llegara a ser seleccionada, el proponente deberá entregar al Banco al momento de la firma del acta de inicio, el cronograma actualizado teniendo en cuenta la fecha de inicio del proyecto.

Bancóldex a través del Supervisor del contrato verificará el desarrollo del cronograma presentado, la dedicación del personal ofrecido, los resultados esperados y en general el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El proponente deberá incluir como mínimo las siguientes fases en el plan de trabajo y podrá incluir otras que considere necesarias para la óptima ejecución del proyecto, siempre con la premisa de optimizar los tiempos:

- Entendimiento de información del entorno actual AS-IS.

- Preparación o prerrequisitos para ejecutar el Upgrade.

- Alcance.

- Planeación: En esta etapa el proponente deberá entregar: metodología del proyecto, plan de alcance, plan de comunicaciones, plan de gestión de riesgos y demás documentos que se acuerden con el Banco, disposición de ambientes de pruebas para ejecutar los Runbook.

- Capacitación Técnica.

- Transact Upgrade. (el core)

- Conversión de rutinas locales. El proponente deberá indicar si se convierten los fuentes a Java o permanecen en el lenguaje actual de la versión de T24 TAFC R16. Entendiendo que en ambos casos el compilado es una clase Java.

- Upgrade técnico.

- Implementación y acompañamiento de la arquitectura seleccionada por el banco para el Upgrade.

- Pruebas unitarias a cargo del proponente, pruebas de carga a cargo del proponente para validar el performance (ejemplo: cierre COB).

- Instalación del upgrade técnico. El proponente deberá entregar una versión madura y previamente validada del runbook, que permita el procedimiento de upgrade técnico sin inconvenientes, tanto en el ambiente de pruebas como en producción. En esta fase se requiere:

  - Un consultor técnico senior del proponente, el cual preferiblemente hable español.

- Simulación de conversión (Mocks)

- Pruebas de integración (SIT) a cargo del Banco. En esta fase se requiere:

  - Un consultor técnico senior del proponente, el cual preferiblemente hable español.

  - Un consultor funcional senior del proponente, el cual debe hablar español.

- Pruebas de aceptación (UAT) a cargo del Banco. Son dos ciclos. En esta fase se requiere:

  - Un consultor técnico senior del proponente, el cual preferiblemente hable español.

  - Un consultor funcional senior del proponente, el cual debe hablar español.

- Pruebas de rendimiento del COB a cargo del Banco. Se ejecutan en paralelo a la prueba de aceptación (UAT). En esta fase se requiere:

  - Un consultor técnico senior del proponente, el cual preferiblemente hable español.

  - Arquitecto T24. Se acordará el momento y el tiempo requerido del arquitecto, dentro de los tiempos que asigne el proponente a este recurso en el proyecto, el cual preferiblemente hable español.

- Ensayos finales para la salida a producción. Actividad a cargo del Banco en donde se prueba la ejecución del COB antes de la puesta en producción.

- Puesta en producción. En esta fase se requiere:

  - Un consultor técnico senior del proponente, el cual preferiblemente hable español.

- Soporte post producción. En esta fase se requiere:

  - Un consultor técnico senior del proponente, el cual preferiblemente hable español.

De acuerdo con el plan de trabajo presentado, el proponente deberá indicar explícitamente cuánto es el tiempo de duración (meses) desde cuando se inicia el upgrade técnico hasta cuando entrega la nueva versión migrada de T24 TAFJ para las pruebas del Banco, detallando las fases que se ejecutarán en este tiempo con su respectiva duración.

# Metodología del proyecto de upgrade

El proponente deberá describir la metodología que será utilizada durante el proyecto de upgrade, que contemple de manera óptima y coherente, la ejecución del plan de trabajo propuesto en el numeral anterior y que evidencie la gestión de: integración, alcance, costo, tiempo, calidad, recurso humano, comunicaciones, riesgos, etc.

La propuesta debe contener los siguientes aspectos:

- Prerrequisitos. El proponente deberá presentar las actividades previas que se requieren realizar por el Banco y/o proponente.

- Alcance. El proponente deberá presentar el alcance del proyecto para cumplir con el objeto de esta invitación.

- Entregables y criterios de aceptación. El proponente deberá presentar claramente cuáles son los entregables del proyecto y los procedimientos y criterios para su aceptación. Contemplar tiempos para revisión y aprobación.

- Cronograma. El proponente deberá describir el procedimiento para revisión del estado de avance del plan de trabajo, actualización, monitoreo y control del cronograma, responsables, gestión de atrasos en caso de que se presente. Indicar la herramienta tecnológica a utilizar, se sugiere la herramienta project.

- Plan de riesgos. El proponente deberá presentar el documento de riesgos asociados al proyecto y el plan de mitigación.

- Plan de comunicaciones. El proponente deberá presentar el documento del esquema de comunicaciones del proyecto y los mecanismos de control.

- Cambios. El proveedor deberá presentar su propuesta del proceso de gestión de cambios a aplicar durante el proyecto.

- Pre-requisitos: El proponente deberá presentar los pre-requisitos en cuanto a recursos físicos, tecnológicos, documentales, comunicaciones u otros que considere se deben tener a disposición, para la óptima ejecución del proyecto.

- Supuestos y dependencias. El proponente deberá presentar la descripción de los supuestos y dependencias para la normal ejecución del proyecto.

- Factores claves de éxito. El proponente deberá presentar la lista de factores claves de éxito.

# Tiempo del plan de trabajo

El proponente deberá indicar el tiempo total de duración del proyecto, que optimice los tiempos propuestos para el proyecto de upgrade, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las actividades de las fases de prueba a cargo del Banco, es decir, la ejecución de pruebas integrales (SIT) y pruebas de aceptación de usuario (UAT), se estiman en una duración máxima de entre 70 y 80 días hábiles.

- Se debe incluir un tiempo calendario de soporte post implementación, el cual deberá cubrir los siguientes cierres mensuales después de la puesta en producción del upgrade.

- Las actividades de ensayos finales para la salida a producción a cargo del Banco se estiman en 15 días.

- El tiempo total de duración del proyecto no incluye el tiempo de garantía técnica.

- Se debe indicar el porcentaje del total del tiempo que cubre imprevistos, es decir la holgura.

# Disponibilidad para asignar recursos e iniciar el proyecto

El proponente deberá indicar el tiempo que le toma tener disponibles los recursos para iniciar sus labores en el proyecto, desde el momento en que son solicitados al interior de su organización.

# Personal mínimo Requerido

| CARGO Y/O PERFIL | Qt | DEDICACIÓN H/M | FORMACIÓN ACADEMICA | EXPERIENCIA ESPECIFICA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Proyecto | 1 | 100% | con Certificado PMP y/o Certificado SCRUM | Experiencia profesional específica en la participación de contratos y/o proyectos como Gerente de Proyectos y/o Asesor de Proyectos y/o Director de Proyectos, que correspondan con upgrade y/o implementación de T24. |
| Consultor Senior Funcional | 1 | 100% | Certificación Funcional de T24 generado por Temenos Learning Community | Experiencia profesional específica en la participación de contratos y/o proyectos como consultor Senior Funcional, que se relacionen o correspondan con upgrade de T24 |
| Consultor Senior técnico | 1 | 100% | Certificación Técnica de T24 generado por Temenos Learning Community | Experiencia profesional específica en la participación de contratos y/o proyectos como consultor senior Técnico, que se relacionen o correspondan conupgrade de T24 |
| Arquitecto | 1 | 100% | Certificación de T24 generado por Temenos Learning Community | Experiencia profesional específica en la participación de contratos y/o proyectos como Arquitecto, que se relacionen o correspondan con upgrade de T24 de TAFC a TAFJ |

# Herramientas y módulos para desarrollo en la nueva versión migrada de T24 TAFJ

El proponente deberá presentar en su oferta la lista de las herramientas y módulos que son obligatoriamente indispensables para que el grupo técnico del Banco pueda continuar realizando sus desarrollos sobre la nueva versión.

# Fortalecimiento del CORE bancario T24

El BANCO desea que el proceso de migración del CORE Bancario no solo garantice la actualización tecnológica, sino que también fortalezca su adopción, uso y aprovechamiento como plataforma habilitadora de la estrategia de digitalización definida en la planeación estratégica institucional. Este proceso debe contribuir directamente a mejorar la competitividad del Banco, permitiéndole responder de manera más ágil, eficiente e innovadora a las necesidades del mercado y de los usuarios. En este sentido, el Banco busca que el proponente seleccionado se convierta en un aliado estratégico capaz de acompañar, guiar y potenciar la evolución del CORE a futuro, aportando conocimiento especializado, buenas prácticas y capacidades de transformación que permitan maximizar el valor del sistema en los diferentes frentes que el Banco requiere para su nueva visión tecnológica y de negocio.

El Banco ha definido y priorizado una serie de frentes estratégicos en los cuales deberán ejecutarse las actividades orientadas al fortalecimiento del CORE Bancario. Estos frentes abarcan tanto aspectos técnicos como funcionales, y constituyen las áreas clave donde el aliado estratégico deberá concentrar sus esfuerzos para garantizar una adopción integral y un aprovechamiento pleno de la plataforma, tal como se detalla a continuación:

# Dimensión Estrategia de digitalización

En el marco de su estrategia institucional, el Banco ha definido la necesidad de consolidarse como una entidad más digital, ágil y centrada en el cliente. Para ello, ha priorizado la evolución y optimización de sus productos y servicios bajo estos pilares estratégicos. En este contexto, el Banco requiere establecer una hoja de ruta de alto nivel que oriente la repotencialización de sus productos y determine de qué manera el CORE Bancario puede habilitar y acelerar dicho propósito.

Esta hoja de ruta deberá proporcionar una visión clara —aunque no detallada a nivel operativo y de implementación— sobre las nuevas capacidades y funcionalidades disponibles en la nueva versión del CORE, con el fin de ponerlas al servicio del negocio y apoyando su estrategia. Adicionalmente, deberá permitir al Banco identificar las inversiones necesarias en licenciamiento y otros componentes tecnológicos para viabilizar esta evolución, sentando así las bases para emprender de forma oportuna y efectiva los procesos de reimplementación y modernización de sus productos basándose en las funcionalidades CORE que ya vienen en el sistema.

# Dimensión Back to CORE

Como parte de su estrategia de modernización y eficiencia, el Banco ha establecido la necesidad de avanzar hacia un modelo “Back to Core”, orientado a maximizar el uso de las funcionalidades nativas del CORE Bancario y reducir progresivamente las personalizaciones desarrolladas a lo largo del tiempo. Este enfoque busca asegurar una arquitectura más estándar, sostenible y alineada con las mejores prácticas del fabricante, disminuyendo complejidades operativas y facilitando la evolución futura de la plataforma.

En este frente, el Banco requiere que el proponente realice un análisis de alto nivel sobre las personalizaciones en los módulos vigentes del CORE, con el fin de identificar oportunidades para su eliminación o migración hacia capacidades nativas. Este análisis debe permitir entender el esfuerzo, impacto y alternativas para retornar gradualmente al CORE estándar, definiendo lineamientos claros y una hoja de ruta que oriente la transición.

Como complemento deseable, el Banco espera que el proponente pueda ejecutar, en conjunto con los equipos internos, la migración de al menos uno de estos desarrollos hacia su funcionalidad nativa correspondiente. Este ejercicio práctico permitirá transferir conocimiento, fortalecer capacidades internas y establecer un modelo replicable para continuar con este proceso de manera autónoma en el futuro.

# Dimensión Fortalecimiento Arquitectura Tecnológica

El Banco requiere comprender en detalle la arquitectura tecnológica que resultará de la migración del CORE Bancario, con el propósito de aprovechar al máximo sus capacidades desde el ámbito técnico y asegurar una evolución sostenible de la plataforma. En este sentido, se busca que el proponente proporcione una visión integral y actualizada de la nueva arquitectura, incluyendo sus componentes, patrones, principios de diseño, capacidades de escalabilidad, seguridad, observabilidad y operación.

Este conocimiento será la base para que el proponente en conjunto con el Banco pueda establecer una hoja de ruta que oriente la transición hacia una arquitectura más modular, flexible y preparada para habilitar una operación en la nube y modelos híbridos. El objetivo es contar con una arquitectura orientada al futuro, que permita incorporar nuevas capacidades, mejorar la eficiencia operativa y facilitar la adopción de tecnologías emergentes alineadas con la estrategia digital institucional.

Adicionalmente, el Banco requiere que el proponente brinde un entendimiento claro y detallado de los mecanismos de integración que ofrece el CORE en su versión actualizada, considerando los estándares modernos en materia de APIs, mensajería, eventos, conectores y patrones de integración empresarial. Este análisis debe permitir identificar cómo lograr que el CORE se integre de manera ágil, segura y escalable con los distintos ecosistemas internos y externos, contribuyendo a la consolidación de una arquitectura abierta y preparada para la innovación.

# Dimensión Capacitación

El Banco requiere fortalecer de manera integral las capacidades funcionales y técnicas de sus equipos en torno al CORE Bancario, con el fin de maximizar el aprovechamiento de la plataforma y consolidar competencias internas que permitan potenciar su uso en el marco de la estrategia institucional. En este sentido, el Banco espera que el proponente presente una propuesta de capacitación estructurada, acorde con su experiencia y buenas prácticas, que cubra los conocimientos críticos que el equipo interno debe adquirir para operar, evolucionar y escalar el CORE en el futuro.

La propuesta de capacitación deberá contemplar contenidos tanto funcionales como técnicos, incluyendo la comprensión de nuevas funcionalidades del CORE, arquitectura tecnológica, modelos de integración, operación del sistema, buenas prácticas de parametrización, así como elementos relacionados con la adopción de versiones y capacidades más modernas del producto. Adicionalmente, el proponente deberá indicar de manera explícita si los programas de formación ofrecidos cuentan o no con certificación oficial, así como el alcance, modalidad, duración, materiales y metodología que propone para asegurar un proceso de transferencia de conocimiento efectivo y sostenible.

Para las dimensiones descritas anteriormente, el Banco requiere que el proponente presente una propuesta detallada que explique de manera clara cómo puede atender cada uno de estos frentes, especificando su alcance, metodología, entregables y nivel de acompañamiento. Adicionalmente, el proponente deberá indicar si cuenta con la capacidad de abordar estas dimensiones de forma paralela y si su ejecución puede realizarse dentro del mismo proceso de migración técnica del CORE, justificando las dependencias, recursos y secuencias necesarias.

La propuesta deberá contemplar, para cada dimensión, una descripción exhaustiva de las actividades a realizar, los tiempos estimados, la modalidad de ejecución, el equipo requerido, y cualquier otro elemento relevante para la correcta comprensión del servicio. Asimismo, el proponente deberá presentar el detalle de costos por dimensión de manera independiente, con el fin de permitir al Banco seleccionar cuáles frentes desea ejecutar en paralelo al proceso de migración técnica, de acuerdo con las prioridades estratégicas, la disponibilidad de recursos y el valor agregado que cada dimensión aporte alineado a los objetivos del Banco.

Estas dimensiones podrán considerarse opcionales en función del presupuesto asignado al proyecto inicial; sin embargo, una vez entendido su alcance y relevancia, podrán ejecutarse en fases posteriores conforme a la priorización estratégica y la disponibilidad de recursos del Banco.

# ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA/FUNCIONAL DEL PROPONENTE

Adicional a las respuestas a todo lo anteriormente requerido, el proponente deberá incluir lo siguiente en su propuesta:

# Definición de conceptos y términos utilizados en la propuesta

El proponente deberá definir los conceptos y términos que son particulares de su propuesta incluyendo abreviaturas, con el fin de tener un mejor entendimiento por parte del Banco para fines de calificación de la propuesta.

# Requerimientos mínimos de software para T24 TAFJ en el Banco.

El proponente debe presentar una relación completa en donde se identifiquen de una forma clara y precisa todos y cada uno de los requerimientos mínimos de software, sobre los cuales el fabricante certifica que las diferentes capas y/o componentes de T24 TAFJ / Oracle 19c versión más reciente liberada/certificada por TEMENOS funcionan correctamente, según los detalles de la instalación actual del Banco R16 TAFC / Oracle 19c, proporcionada en el anexo 9 – (Anexo_9_Detalles_Instalacion_Actual_T24_R16). Como mínimo para las siguientes capas y componentes:

| Capa | Requerimiento Actual | Requerimiento Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Transact Release | R16 | versión más reciente de T24 TAFJ / Oracle 19c que se encuentre liberada/certificada por TEMENOS al momento de legalización del contrato |
| Transact Runtime | TAFC | TAFJ |
| Operating System | AIX 7.1 | AIX 7.2 |
| Database | Oracle | Oracle |
| Database Release Level | 19.28.0.0.0 | 19.28.0.0.0 |
| User Interface | Browser | Transact Explorer |
| Java version | Java1.7 | Java 11 |
| Application Server Version | JBoss 6 | JBoss 8 |

# Requerimientos mínimos de hardware para T24 TAFJ en el Banco

El proponente debe validar y evaluar la arquitectura requerida para la actualización de T24 a la versión más reciente liberada/certificada TAFJ, enmarcada en el stack tecnológico 4.

2 Estas plataformas son solo de 64 bits.

4 La Base de datos puede utilizar cualquiera de los sistemas operativos de nuestros Stacks.

5 Esto incluye 19c (19.6.0.0.0 and later).

8 Red Hat AMQ Broker solo aplica para OpenShift.

9 Preferentemente con OpenShift.

10 Docker container contiene Apache Tomcat/Spring/Java.

11 MySQL es para Traceability Microservice. T24 Database can also be used instead of MySQL.

12 Esto incluye 12.2.0.x, 18c y 19c

13 Temenos es compatible con cualquier versión de PostgreSQL ofrecida por el proveedor de la nube, incluida PostgreSQL v15.

14 Cualquier versión 4.x que tenga soporte completo o, al menos, soporte de mantenimiento.

15 Version 2019.

16 Se ofrece a los nuevos clientes de banca.

17 Not Cloud Foundation.

18 Sólo estará disponible en R23 AMR.

19 Requiere Red Hat Streams (license covered by Red Hat PAM).

20 Los ficheros Helm pertinentes se integrarán en el producto.

21 Java 8 para todas las versiones mensuales anteriores a la R23 AMR.

22 No es preferible JBoss 7.1 o superior a v7.2.

Con base  a la selección y validación de la arquitectura escogida por Bancóldex, el proponente debe presentar una relación completa en donde se identifiquen de una forma clara y precisa todos y cada uno de los requerimientos mínimos de hardware, sobre los cuales el fabricante certifica que las diferentes capas y/o componentes de T24 TAFJ / Oracle 19c versión más reciente liberada/certificada por TEMENOS funcionan correctamente, según la información de volúmenes de datos actuales y proyectados de crecimiento y los detalles de la arquitectura de hardware sobre el cual corre la versión actual de T24 R16 TAFC / Oracle19c.

# Documentación de arquitectura de T24 TAFJ de la nueva versión.

# Arquitectura de software

El proponente deberá describir la arquitectura del software de la solución que está ofreciendo, las tecnologías utilizadas y el proceso de desarrollo asociado.

# Diagrama de componentes

Se deberá presentar un diagrama de alto nivel donde se describan claramente cada una de las capas, componentes y/o módulos de cómo está construida la solución.

# Proceso de desarrollo

Se deberá presentar la descripción del proceso de desarrollo de software que se tiene implementado para los mantenimientos por desarrollos locales. Describir cómo aplican DevOps detallando como se hace todo el proceso y como se encuentran automatizadas las diferentes tareas.

# Tecnologías

# Arquitectura

El proponente deberá describir las tecnologías de la solución, de tal manera que permita identificar elementos y características de la arquitectura del software tales como microservicios, uso de contenedores (Docker/Kubernetes), desacoplamiento y escalabilidad horizontal.

# Tecnología de Desarrollo

El proponente deberá describir las tecnologías en las cuales está construida la solución, de tal manera que permita identificar elementos y características del software tales como Frameworks y lenguajes usados.

# Arquitectura de infraestructura

# Alta disponibilidad

Se deberá explicar a nivel de la infraestructura tecnológica que soportará el sistema, si se cuenta con esquemas de alta disponibilidad o con esquemas que permitan extender o incorporar esta característica. Esto con el fin de garantizar que el sistema seguirá funcionando si alguno de sus componentes presenta una falla. Se deberá indicar si el esquema de alta disponibilidad cuenta con redundancia geográfica.

# Escalabilidad

Es la capacidad del sistema para mantener rendimiento al aumentar la carga. Se deberá explicar si la solución cuenta con la capacidad de escalar vertical u horizontalmente cuando la demanda de peticiones aumente o cuando aumente la cantidad de usuarios, detallar si este escalamiento se hace de forma automática o manual y como se hace.

Se deberá indicar el porcentaje de la variación del tiempo de respuesta del sistema con el doble de carga y presentar información soporte del porcentaje de la variación del tiempo de respuesta del sistema con el doble de carga.

# Actualizaciones

El proponente deberá indicar el modelo de despliegue que tiene implementado para su solución. Se deberá especificar cómo funciona el esquema de actualizaciones del software, las cuales deben ser automáticas y con un mínimo de tiempo de interrupciones. También se deberá explicar cómo se incorporan nuevos módulos o funcionalidades al sistema y qué tan flexible es este proceso.

# Rendimiento del Sistema

El proponente deberá indicar el modelo de capacidad de la solución para procesar operaciones de manera eficiente bajo diferentes cargas de trabajo. Un buen rendimiento garantiza que los usuarios puedan acceder y utilizar el sistema sin demoras, incluso en momentos de alta demanda. Se debe indicar el throughput del sistema medido en el número de transacciones procesadas por unidad de tiempo, es decir, número de transacciones por segundo – TPS, el cual debe ser menor o igual a lo que se tiene en la versión actual T24 R16.

# Latencia

El proponente deberá especificar la latencia promedio que maneja la solución en operaciones comunes, entendiendo la latencia como el tiempo que tarda una solicitud en viajar desde el cliente hasta el servidor y volver con una respuesta. Se debe indicar el tiempo en milisegundos. Una baja latencia es fundamental para una experiencia de usuario fluida y satisfactoria, la cual debe ser menor o igual a la latencia de los servicios que se tiene en la versión actual T24 R16.

# Arquitectura de integración

# Capacidad de integración con sistemas existentes

Capacidad del sistema de software para interactuar, comunicarse y funcionar correctamente con otros sistemas, plataformas o servicios, independientemente de sus tecnologías, lenguajes o proveedores.

El proponente deberá especificar qué mecanismos de integración ya tiene implementados o puede desarrollar para hacer la conexión con otros sistemas o servicios de terceros que llegaren a requerirse (Archivos planos, Web Services, API’s, otros), deberá especificar las características de estos y la recomendación a utilizar con base en su experiencia.

# Interoperabilidad

Es la capacidad del sistema para interactuar con otros sistemas, plataformas o servicios. El proponente deberá indicar cuáles de las siguientes características de interoperabilidad posee el sistema y explicar brevemente cómo están implementados y para qué tipo de servicios y/o funcionalidades:

•	APIs abiertas y documentadas (REST, GraphQL, otros)

•	Conectores nativos con plataformas comunes (Microsoft 365, Oracle, otros)

•	Soporte para estándares de intercambio de datos (JSON, XML, SAML, OAuth, otros).

# Protección de la información

# Cifrado de datos

El proponente deberá suministrar el procedimiento de enmascaramiento de datos para los ambientes de pruebas.

# Documentación complementaria del proponente.

El proponente deberá suministrar la siguiente documentación complementaria de uso en la ejecución del contrato:

- Formato de casos de prueba del proveedor para ser diligenciados por el Banco

- Formato proforma de contrato del proveedor

# RECIBO Y ENTREGA DEFINITIVA

El recibo definitivo del upgrade estará sujeto a que se realicen las respectivas pruebas técnicas, integrales, funcionales y las revisiones y pruebas técnicas de la arquitectura de TI sugerida y que las mismas hayan finalizado con resultados a satisfacción del Banco.

BANCÓLDEX considerará implementado el upgrade cuando se hayan cumplido los siguientes eventos y se hayan firmado los respectivos soportes:

- Las pruebas hayan finalizado con resultados a satisfacción del Banco aplicando los guiones de prueba del Banco.

- Recibo del upgrade contratado funcionando correctamente en producción.

- Se hayan entregado y aprobado los documentos solicitados por el Banco.

- Se hayan recibido y aprobado por parte del Banco todos los entregables establecidos en el proyecto.

- Se haya firmado un acta de terminación y aceptación por parte de los responsables autorizados por el Banco, de aceptar la solución ofrecida, y por el proveedor, el representante autorizado.

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. BANCÓLDEX

01 ANEXO 9 DETALLE DE INSTALACIÓN ACTUAL T24 R16 HERRAMIENTAS DE MONITOREO

Bogotá D.C.

febrero de 2026

# DETALLE INSTALACIÓN MW42

# DETALLE INSTALACIÓN COB.MONITOR

# DETALLE INSTALACIÓN TSA.STATUS

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. BANCÓLDEX

01 ANEXO_9_DETALLES_INSTALACION_ACTUAL_T24_R16

ENTORNO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DE LA INSTALACION ACTUAL T24 R16 TAFC CON NAVEGADOR COMO GUI SOBRE ORACLE 19C

Bogotá D.C.

febrero de 2026

# RESUMEN RÁPIDO DE LA INSTALACIÓN ACTUAL DE T24 DE BANCÓLDEX

| No | Descripción | Respuesta del Banco |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Cuál es la versión actual de GLOBUS™/T24™ que se utiliza en el banco? | R16 |
| 2 | ¿Cuál es la versión de T24™ prevista para su uso después de la actualización? | versión más reciente de T24 TAFJ / Oracle 19c que se encuentre liberada/certificada por TEMENOS al momento de legalización del contrato |
| 3 | ¿Cuál es la base de datos actualmente en uso en el banco (por ejemplo, jBASE/Oracle/DB2/MSSQL)? | ORACLE 19c |
| 4 | ¿Tiene intención de utilizar el mismo tipo de capa de base de datos después de la actualización (SÍ/NO)? En caso negativo, proporcione detalles sobre la capa de base de datos posterior a la actualización que desea utilizar. | SI |
| 5 | ¿Cuál es la GUI actual que utilizan los usuarios del banco (es decir, T24™ Classic/Desktop/Browser)? | Browser |
| 6 | ¿Tiene intención de utilizar el tipo de GUI actual después de la actualización (SÍ/NO)? En caso negativo, proporcione detalles sobre la capa GUI posterior a la actualización que desea utilizar. | NO, La nueva versión, trae implícitamente el Transact Explorer |
| 7 | ¿Está utilizando actualmente TCServer (TCS) para interfaces y/o comunicación con el navegador T24™? | NO |
| 8 | ¿Tiene la intención de reemplazar TCServer con jBOSS en el entorno posterior a la actualización? | NO |

# INFRAESTRUCTURA TÉCNICA

Esta sección tiene como objetivo recopilar la información requerida sobre la infraestructura técnica mantenida por el banco para el entorno de producción y el de prueba. También cubre información sobre la base de datos que mantiene el Banco.

# Hardware – Sistema de Producción

| No | Descripción | Respuesta del Banco |
| --- | --- | --- |
| 1 | System Model | IBM,9105-22A |
| 2 | Processor Type | PowerPC_POWER10 |
| 3 | Processor Implementation Mode | POWER 10 |
| 4 | Processor Version | PV_9_Compat |
| 5 | Number Of Processors | 3 for App server |
| 6 | Processor Clock Speed | 2750 MHz |
| 7 | CPU Type | 64-bit |
| 8 | Kernel Type | 64-bit |
| 9 | LPAR Info | 4 BCOEXCCPR07 |
| 10 | Memory Size | 43008 MB |
| 11 | Good Memory Size | 43008 MB |
| 12 | Platform Firmware level | ML1060_117 |
| 13 | Firmware Version | IBM,FW1060.40 (ML1060_117) |
| 14 | Console Login | enable |
| 15 | Auto Restart | true |
| 16 | Full Core | false |
| 17 | NX Crypto Acceleration | Capable and Enabled |
| 18 | Console Login | enable |
| 19 | Auto Restart | true |
| 20 | Full Core | false |
| 21 | NX Crypto Acceleration | Capable and Enabled |

# Detalle de la base de datos

| No | Detalle | Actual |
| --- | --- | --- |
| 1 | jBASE reléase | Jbase no es usado como base de datos |
| 2 | UniVerse reléase | N/A |
| 3 | Oracle versión | Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.28.0.0.0 - 64bit Production |
| 4 | MS SQL versión | -- |
| 5 | IBM DB2 version | -- |
| 6 | ¿Todas las versiones de bases de datos son iguales en los servidores de producción/desastre/prueba? Si no, indique las diferencias. | YES |
| 7 | Tamaño de la base de datos de producción. | 1.4 TB |
| 8 | ¿Cómo se implementa la base de datos en esta etapa? P.ej. Replicación, agrupación, duplicación: | Toda la data correspondiente a la base de datos Oracle que soporta T24 se replica hacia el centro de datos alterno mediante replicación SAN to SAN. |
| 9 | ¿Existen limitaciones técnicas atribuidas a la base de datos? Enumere tantos detalles como sea posible | NO |
| 10 | ¿Qué tipo de almacenamiento utiliza actualmente (Ex FastT700, Shark, etc.)? | SAN Purestorage tipo Flash |

# INFORMACIÓN GENERAL

Esta sección tiene como objetivo recopilar información general

| No. | INFORMATION REQUIRED | DETAILS |
| --- | --- | --- |
|  | Primary Line of Business of the bank (Retail, Trade Finance, Treasury, Security etc) | Préstamos comerciales, factoring, operación bancaria internacional: cartas de crédito, cobranzas, aceptaciones bancarias, compra de documentos al descuento y garantías bancarias. Captaciones de Bonos y CDTs. Cuentas de ahorro corporativas. |
|  | Number of Concurrent Users | 140 |
|  | Number of Customers currently | 242.938 |
|  | Number of Customer Accounts | 2.757 |
|  | Number of Bank Users | 140 |
|  | Average number of Transactions per day | 2.750 |
|  | Number of Transactions accountable for disk space (Excluding enquiries) | FBNK_STMT_ENTRY 75.640.319 rows FBNK_CATEG_ENTRY 26.121.663 rows FBNK_RE_C018 20.146.020 rows |
|  | Number of hours [referred as Business day] | 12 |
|  | What are the different modules used in Globus/ T24™? ( FT, LD, TT, MM, FX etc) | core modules: AC, DC, DE, EB, IC, LI, OFS, PM, TK, TX, DD, STP, SMS, TEC, RE, ST, SA, TC, NS, MC, PW, PD, FT, CO, AA, LD, LC, BL, MD |
|  | What are the windows of peak transactional activity on a daily basis and the associated transaction rates if any? | During the COB 3:00 horas Durante el día no se tienen identificados picos de transacciones |
|  | What is the level of redundancy and resiliency (clustering) of the T24/Globus architecture and how is it activated? | NLB for Browser Cluster Active/passive on T24 App Oracle RAC for Database |
|  | What are the system monitoring tools currently in use? Attach the output of monitoring tool for COB and Day operation | COB.MONITOR, mw42 and TSA.STATUS |
|  | What are the current user front-end and the network bandwidth of client workstations? | 1 Gigabit Ethernet |
|  | Are there any specific security and access control requirements for the use of T24/Globus? | NO |
|  | Which systems resources are close to reach full utilization in your current configuration? | Any |
|  | What is the working week for the Bank (e.g. Monday-Saturday, Sunday-Friday etc) | Monday - Friday |

# Ecosistema de Interface T24

| Interfaces | Type | Implementation Details |
| --- | --- | --- |
| AS400 - Accounting System | File based | Los archivos son generados por Local Routine |
| ODS - Data Warehouse | File based | Los archivos son generados por Local Routine |
| AXON - Incoming/ Outgoing Clearing | WebService | Utilizando SOAP Web services |
| SWIFT ALLIANCE | File based | Los archivos son generados por Local Routine SWIFT ALLIANCE: MQ (plug in instalado en el Servidor Web) |
| Banca Electrónica - Registro de préstamos, prepagos, consultas | WebService | Utilizando SOAP Web services |
| Cuentas de Ahorro - Transferencias | WebService | Utilizando SOAP Web services |
| Libera - Registro descuento de facturas | WebService | Utilizando SOAP Web services |
| Centinela - Bloqueo y desbloqueo de clientes | WebService | Utilizando SOAP Web services |
| Leasing Digital, Neocredito y Coberturas cambiarias - Consulta de tasas y clientes | WebService | Utilizando SOAP Web services |
| Proformas - envió información BD SqlServer | Java Routine in Jar | Rutina llamando rutina Java |
| Monitor Plus - envió información BD Oracle | Java Routine in Jar | Rutina llamando rutina Java |
| Relay de Correo - Envío Correos electrónicos | Java Routine in Jar | Rutina llamando rutina Java |
| Centinela - Consulta listas restrictivas | Java Routine in Jar | Rutina llamando rutina Java |
| Contabilidad y otro Sistemas | File based | Los archivos son generados por Local Routine |

# Transacciones de T24

|  |  | Online Transaction Mix (optional) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Banking Type | Channel type | Transaction name | Mix % | # of Txn |
| Retail_Banking | AA | Loans | 6% | 1.308,00 |
| Retail_Banking | LD | Loans | 29% | 6.243,00 |
| Retail_Banking | Deposits | Deposits | 2% | 536,00 |
| Corporate | Branch Office Transactions | Bills | 13% | 2.741,00 |
| Corporate | Branch Office Transactions | Letter of Credits | 0% | 27,00 |
| Other | CUSTOMER | Actualizaciones de Clientes | 7% | 1.635,00 |
| Other | ENQUIRIES | Enquiries | 27% | 5.825,00 |
| Other | AC | Funds transfer (Account to Account Transfer) | 15% | 3.204,00 |
| Other | Other | Other | 2% | 336,00 |
|  |  | Total | 100% | 21.855,00 |

# INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS OPERACIONES

Esta sección tiene como objetivo recopilar información sobre los aspectos operativos del Banco.

# Rutinas Locales

| S. No. | LOCAL BPs / |
| --- | --- |
|  | BP LOCALES |
|  | BANCOLDEX.BP |
|  | TAM.BP |

A corte de febrero/2026 se han identificado 4,415 rutinas que deben ser compatibles con la nueva versión migrada de T24 TAFJ. Sin embargo, al momento de iniciar el contrato el Banco podrá entregar nuevas rutinas para actualizar este inventario.

El proponente deberá indicar si se convierten los fuentes a Java o permanecen en el lenguaje actual de la versión de T24 TAFC R16. Entendiendo que en ambos casos el compilado es una clase Java.

# Campos /Tablas Obsoletos

A corte de junio/2024 se han identificado los siguientes campos / tablas obsoletas en los registros locales de datos, que se deben actualizar para ser compatibles con la nueva versión migrada de T24 TAFJ. Sin embargo, al momento de iniciar el contrato el Banco podrá actualizar este inventario.

- Consultas - 15 registros S. No.; Record ID /; Field / Table /. ID de Registro; Campo / Tabla. 1; TEMP.GB.VALUATION.MATRIX; RATING. 2; GB.VALUATION.RAW; RATING. 3; GB.VALUATION.MATRIX; RATING. 4; DE.XML; MESSAGE.TEXT. 5; SEC.TRANSFER.AMEND; DATE.TIME. 6; BDX.BL.BILL.ACCOUNT; CONTRACT.ID. 7; %SC.POS.ASSET; SUB.ASSET.TYPE. 8; %AA.PRODUCT.GROUP; GROUP.TYPE. 9; AA.PRODUCT.DESIGNER-PERIODIC.ATTRIBUTE.CLASSES; PROPERTY.CLASS. 10; CHQ.STATUS.LIST; DESCRIPTION. 11; CHEQUE.STATUS; DESCRIPTION. 12; EXPLCAMND.APPROVE; INWARD.MSG.REF. 13; E.EXPLCAMND.APPROVE; INWARD.MSG.REF. 14; AA.PRODUCT.DESIGNER-PERIODIC.ATTRIBUTE.CLASSES; PROPERTY.CLASS. 15; BDX.NOSTRO.CHQ.NOT.CASHED; DESCRIPTION.

- Versiones– 13 registros S. No.; Record ID /; Field / Table /. ID de Registro; Campo / Tabla. 1; HELPTEXT.MAINMENU,ADMIN.AUDIT; INPUTTER-1. 2; TT.PASSBOOK.PRINT,AUDIT; OVERRIDE. 3; TT.PASSBOOK.PRINT,AUDIT.HP; OVERRIDE. 4; ENQUIRY,ADVANCED.VI; SMS.APPLICATION. 5; ENQUIRY,ADVANCED.VI; SMS.ID. 6; AA.PRODUCT.GROUP,AA; GROUP.TYPE. 7; AA.PRODUCT.GROUP,AA.OTHER; GROUP.TYPE. 8; AA.PERIODIC.ATTRIBUTE.CLASS,AA.CONTEXT; PROPERTY.CLASS. 9; CHEQUE.STATUS,ADMIN.INPUT; DESCRIPTION. 10; ACCOUNT.STATEMENT,ADD1.STMT; SPECIAL.STATEMENT. 11; ACCOUNT.STATEMENT,MB.DM; SPECIAL.STATEMENT. 12; AA.PERIODIC.ATTRIBUTE.CLASS,AA.CONTEXT; PROPERTY.CLASS. 13; AA.PERIODIC.ATTRIBUTE.CLASS,AA.CONTEXT; ACTION-1. - A corte de enero/2025 se han identificado 29 registros PRODUCT.CATALOG de AA, que se deben actualizar para ser compatibles con la nueva versión migrada de T24 TAFJ. Sin embargo, al momento de iniciar el contrato el Banco podrá actualizar este inventario. No.; AA Product Name / Nombre de Producto AA; Company ID / ID de Compañía. 1; CORPORAT-20240416; CO0010001. 2; DIRECTO.COMER.PADRE-20240416; CO0010001. 3; ESTRUCT-20240416; CO0010001. 4; HELOC-20091102; CO0010001. 5; LOC.PARENT-20091102; CO0010001. 6; LOC.PERCENTAGE-20091102; CO0010001. 7; MORTGAGE.OFFER-20091102; CO0010001. 8; MORTGAGE.PARENT-20091102; CO0010001. 9; MORTGAGE.SEASONAL-20091102; CO0010001. 10; MORTGAGE-20091102; CO0010001. 11; OTROCONSUMO.EMPLEADOS-20120111; CO0010001. 12; OTROCONSUMO.EXEMP-20120111; CO0010001. 13; PADRE-20120111; CO0010001. 14; PERSONAL.LOAN.2W-20091102; CO0010001. 15; PERSONAL.LOAN.PARENT-20091102; CO0010001. 16; PERSONAL.LOAN-20091102; CO0010001. 17; PYME-20240416; CO0010001. 18; SB.LOAN.PARENT-20091102; CO0010001. 19; SMALL.BUSINESS.LOAN-20091102; CO0010001. 20; T24.UPDATES-20091102; CO0010001. 21; VEH.EXEMP.HASTA3-20120111; CO0010001. 22; VEH.EXEMP.MAYOR3-20120111; CO0010001. 23; VEH.EXEMP.PENSION-20120111; CO0010001. 24; VEHICULO.EMPLEADOS-20120111; CO0010001. 25; VIV.EXEMP.HASTA3-20120111; CO0010001. 26; VIV.EXEMP.MAYOR3-20120111; CO0010001. 27; VIVI.EXEMPLEADOS-20120111; CO0010001. 28; VIVIENDA.EMPLEADOS-20120111; CO0010001. 29; VIVIENDA.PADRE-20120111; CO0010001.

# Cambio de compatibilidad con TAFJ

A corte de junio/2024 se han identificado 314 rutinas que se deben convertir para ser compatibles con la nueva versión migrada de T24 TAFJ. Sin embargo, al momento de iniciar el contrato el Banco podrá entregar nuevas rutinas para actualizar este inventario y el proveedor deberá convertir todas las que encuentre que no son compatibles, para ser compatibles con la nueva versión migrada de T24 TAFJ.

# Compatibilidad con Informes de Transact

A corte de junio/2024 se han identificado 302 informes de COB de Transact que se deben revisar y corregir durante la actualización técnica y el proceso de migración, para ser compatibles con la nueva versión migrada de T24 TAFJ. Sin embargo, al momento de iniciar el contrato el Banco podrá actualizar este inventario y el proveedor deberá convertir todas las que encuentre que no son compatibles, para ser compatibles con la nueva versión migrada de T24 TAFJ.

# Carpeta Archivadas

Hay 3 carpetas archivadas en el ambiente actual de T24 TAFC.  Se deberán convertir las carpetas archivadas para que sean compatibles con la nueva versión migrada de T24 TAFJ.

| S. No. | Archived File Name / | No of Records / |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre de la Carpeta Archivada | No. de Registros |
| 1 | FBNK.STMT.ENTRY | 75.640.319 |
| 2 | FBNK.CATEG.ENTRY | 26.121.663 |
| 3 | FBNK.RE.CONSOL.SPEC.ENTRY | 20.146.020 |

# Informes de fin de Dia

Se deberá revisar el desempeño del Cierre del Día (COB) para eliminar cuellos de botella generados al proceso de actualización y la migración a TAFJ.

Se deben contemplar todas las actividades requeridas para:

- revisión y rescritura de la lógica de obtención de datos de los informes que tienen adjuntas Consultas desarrolladas localmente, es decir, rutinas que leen grandes archivos tales como CATEG.ENTRY, STMT.ENTRY o RE.CONSOL.SPEC.ENTRY; y,

- traslado de informes de menor importancia (Informes estáticos) a la etapa en línea.

Algunos problemas requerirán análisis en profundidad y, por lo tanto, solo se podrán verificar durante la ejecución efectiva del proyecto de Actualización.

# Análisis de Interfaz de GPACK

Las rutinas relacionadas con las interfaces GPACK de BCDX se convertirán para hacerlas técnicamente compatibles con Transact T24 en la nueva versión de T24 TAFJ.

Los siguientes paquetes GPACK están actualmente en uso en BCDX:

| S. No. | Development Names / |
| --- | --- |
|  | Nombre del Desarrollo |
| 1 | Build_Control / |
|  | Control de compilación |
| 2 | DM_Tool / |
|  | Herramienta DM |
| 3 | T24_Generic_Interface_Tool_(GIT)_(GPAC_GITI) / |
|  | Herramienta genérica de interfaz de T24 |
| 4 | RAD_Rapid_Application_Development_Tool_(GPAC_RADT)_ |
|  | Herramienta de Desarrollo rápido de aplicaciones |
| 5 | Swift_Alliance |
|  | Alianza de Swift |
| 6 | T24_Generic_Extractor_(GPAC_GEXT)_ |
|  | Extractor genérico de T24 |

Las Interfaces GPACK BCON (BUILD.CONTROL), Swift Alliance y Bloomberg están integradas en los módulos del core de las últimas Versiones Principales de Transact.  Los cambios necesarios al código local y a los registros de datos deberán permitir a las Interfaces GPACK BCON (BUILD.CONTROL), Swift Alliance y Bloomberg intercomunicarse con Transact T24 en la nueva versión migrada de T24 TAFJ.

•	GIT/RAD/EXT

A corte de junio/2024 se han identificado 77 registros de datos GIT/RAD/EXT. Sin embargo, al momento de iniciar el contrato el Banco podrá actualizar este inventario.

| S. No. | Application Name | Record ID | RAD/ GIT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F.RAD.CONVERSION.LIBRARY | API | RAD |
| 2 | F.RAD.CONVERSION.LIBRARY | CALC | RAD |
| 3 | F.RAD.CONVERSION.LIBRARY | CLINK | RAD |
| 4 | F.RAD.CONVERSION.LIBRARY | COMMON | RAD |
| 5 | F.RAD.CONVERSION.LIBRARY | CONV | RAD |
| 6 | F.RAD.CONVERSION.LIBRARY | DQUOTE | RAD |
| 7 | F.RAD.CONVERSION.LIBRARY | EXTRACT | RAD |
| 8 | F.RAD.CONVERSION.LIBRARY | FIELD | RAD |
| 9 | F.RAD.CONVERSION.LIBRARY | FMT | RAD |
| 10 | F.RAD.CONVERSION.LIBRARY | FOLD | RAD |
| 11 | F.RAD.CONVERSION.LIBRARY | ICONV | RAD |
| 12 | F.RAD.CONVERSION.LIBRARY | IN2 | RAD |
| 13 | F.RAD.CONVERSION.LIBRARY | LANG | RAD |
| 14 | F.RAD.CONVERSION.LIBRARY | LINK | RAD |
| 15 | F.RAD.CONVERSION.LIBRARY | NFMT | RAD |
| 16 | F.RAD.CONVERSION.LIBRARY | OCONV | RAD |
| 17 | F.RAD.CONVERSION.LIBRARY | SQUOTE | RAD |
| 18 | F.RAD.CONVERSION.LIBRARY | STATIC | RAD |
| 19 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | ADJ.USD | RAD |
| 20 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | BASEWARNET.CATEG | RAD |
| 21 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | BASEWARNET.SPEC | RAD |
| 22 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | BASEWARNET.STMT | RAD |
| 23 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | BONDS.CDT.PRIMARY.ISSUE | RAD |
| 24 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | BONDS.PRIMARY.ISSUE | RAD |
| 25 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | CARTERA-FIN-AA | RAD |
| 26 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | CARTERA-FIN-FAA | RAD |
| 27 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | CARTERA-FIN-FLD | RAD |
| 28 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | CARTERA-FIN-LD | RAD |
| 29 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | CATEGENTRY | RAD |
| 30 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | CATEGENTRY.DETAIL | RAD |
| 31 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | CDT.PRIMARY.ISSUE | RAD |
| 32 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | CONSOL.ISS | RAD |
| 33 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | CONTROL.RECORD | RAD |
| 34 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | CTAS.INVERSIONISTA | RAD |
| 35 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | CTAS.INVERSIONISTA.JOINT | RAD |
| 36 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | CUPOS | RAD |
| 37 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | CUPOS-TF | RAD |
| 38 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | DR | RAD |
| 39 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | EMBARGOS | RAD |
| 40 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | FINAC-ALM-FLUJOS-DETALLE-MM | RAD |
| 41 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | FINAC-ALM-FLUJOS-GENERAL-MM | RAD |
| 42 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | FINAC-ALM-MM | RAD |
| 43 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | HEADER | RAD |
| 44 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | ISS-ADVANCE.CDT | RAD |
| 45 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | ISS-DECEVAL.SECONDARY | RAD |
| 46 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | ISS-PREMIUM.SECONDARY | RAD |
| 47 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | LC | RAD |
| 48 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | LD.FINAC.CONTRACT | RAD |
| 49 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | LD.FINAC.FLOW | RAD |
| 50 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | LD.SEC.CTR | RAD |
| 51 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | LIQ-FINAC | RAD |
| 52 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | MD | RAD |
| 53 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | OPE.NEGOCIACION.REC.1 | RAD |
| 54 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | OPE.NEGOCIACION.REC.2 | RAD |
| 55 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | OTRAS.OPERACIONES.REC.1 | RAD |
| 56 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | OTRAS.OPERACIONES.REC.2 | RAD |
| 57 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | PAGOS.EMISIONES | RAD |
| 58 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | PO | RAD |
| 59 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | RPT.HEADER | RAD |
| 60 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | SALDOS | RAD |
| 61 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | SPECENTRY | RAD |
| 62 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | SPECENTRY.DETAIL | RAD |
| 63 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | STMTENTRY | RAD |
| 64 | F.RAD.CONDUIT.LINEAR | STMTENTRY.DETAIL | RAD |
| 65 | F.GIT.INTERFACE.OUT | CLIENTES | GIT |
| 66 | F.GIT.INTERFACE.OUT | LD.MIGRA | GIT |
| 67 | F.GIT.INTERFACE.OUT | OPERACIONES | GIT |
| 68 | F.GIT.MAPPING.OUT | CLIENTES-OUTWARD-1 | GIT |
| 69 | F.GIT.MAPPING.OUT | LD.MIGRA-DATOS-1 | GIT |
| 70 | F.GIT.MAPPING.OUT | OPERACIONES-HIS-1 | GIT |
| 71 | F.GIT.MAPPING.OUT | OPERACIONES-OUTWARD-1 | GIT |
| 72 | F.GIT.TRANSPORT | CLIENTES | GIT |
| 73 | F.GIT.TRANSPORT | LD.MIGRA | GIT |
| 74 | F.GIT.TRANSPORT | OPERACIONES | GIT |
| 75 | F.GIT.TRANSPORT.FILE | CLIENTES-1 | GIT |
| 76 | F.GIT.TRANSPORT.FILE | LD.MIGRA-1 | GIT |
| 77 | F.GIT.TRANSPORT.FILE | OPERACIONES-1 | GIT |

# Módulo de Delivery

El proponente deberá incluir y ejecutar todas las actividades necesarias que garanticen que el módulo de Delivery siga funcionando sin contratiempos en la nueva versión migrada. Esto incluye la generación de las comunicaciones correspondientes, mensajes, parametrizaciones y demás.

La modificación al módulo personalizado localmente de entregas (Delivery) (registros de datos DE modificados, incluyendo los programas personalizados escritos por BDCX) y las pruebas de casos de prueba del módulo Delivery son responsabilidad del Proponente, alguna modificación para que sea instalado, cargado posterior a la actualización de la interfaz SWIFT y de esta manera se conserven los cambios realizados por BCDX.

# MAS DETALLES DE LA INSTALACION ACTUAL T24 R16 DE BANCÓLDEX

Actualmente, Bancóldex está usando R16 con TAFC y con base de datos externa ORACLE 19c. BCDX tiene datos archivados que también se deben incluir en la migración desde T24  R16 TAFC con ORACLE 19c hasta T24 TAFJ con ORACLE 19c.

| S. No. | INFORMATION REQUIRED | DETAILS |
| --- | --- | --- |
|  | Is COB/EOD run every day of the week, if otherwise then please mention the exception days. | Monday—Friday. Saturday and Sunday are holiday in T24 |
|  | Is there a fixed time window for the completion of COB and if so, why? | COB 18:00 to 22:00 |
|  | How many phantoms /services are running in GLOBUS/ T24 during the day simultaneously? | Sólo un phantom: DE.PHANTOM.CALL DE.O.CC.PRINT |
|  | Explain your current backup and restore procedures (flash copy, tar compress etc) including backup devices used during the process (tape, HDD etc) | After each COB is executed an Oracle RMAN database full. Before each COB is stablished a restore point mark through oracle flash back just in case need restore. During the day, backups of the archive logs are performed, in order to allow the database restored to any point in time. For the application layer, daily backups of the bnk directory are taken before and after the COB; the backups are stored on disk and tape. During the weekends, full export backups of the database are performed as an alternative mechanism to RMAN. All backups made the backups are stored on disk and tape. |
|  | Do you currently have OFS telnet sessions running on the server and if yes, how many? | NO |
|  | Is Multiserver Used? Specify the agents per server | NO |
|  | Do you have background processes to import or export any files through automated scripts at either the application server or database server level? If YES, - Specify each process and the functionality provided by the data in each file - Specify the interval at which the files are either retrieved or pushed onto the servers - Provide the actual script being executed per process. | Ver el mismo detalle mencionado en el punto 9) |
|  | Is the General Ledger stored in T24 or is it exported to another system? If exported please specify how? | EXPORTED TO ACCOUNTING SYSTEM IN AS/400 |
|  | If data is extracted from T24 to an operational data store or data warehouse, how is this performed and for which tables? | Son ejecutadas rutinas que extraen los datos de T24 y generan los archivos planos para el data warehouse. Se extraen datos de las siguientes tablas: LD.LOANS.AND.DEPOSITS, LMM.ACCOUNT.BALANCES, CUSTOMER, COL.CUSTOMER, PD.PAYMENT.DUE, LD.SCHEDULE.DEFINE, DATES, LMM.SCHEDULES.PAST, CURRENCY.PARAM, PERIODIC.INTEREST, LMM.SCHEDULES.PAST, PD.BALANCES, PD.REPAYMENT, BL.BILL, BL.REGISTER, LETTER.OF.CREDIT, CATEGORY, COL.CITY, LMM.CHARGE.CONDITIONS, LIMIT, COL.LOAN.DESTN.TYPES, DRAWINGS, HOLIDAY, FT.COMMISSION.TYPE, COLLATERAL, LIMIT.COUNTRY, COL.AGREE.AND.CONTRIB, CURRENCY.PARAM, COL.COUNTRY, PERIODIC.INTEREST, SECTOR, CURRENCY, BASIC.RATE.TEXT, COL.BRANCH, AA - ARRANGMENT ARCHITECTURE, AC – ACCOUNTS, AA.ARRANGEMENT, EB.CONTRACT.BALANCES, ACCOUNT, BL.BALANCES, STMT.ENTRY, COL.BR.PAID.AMT.DETAILS, COL.TOT.AMORT.VALUE, LC.TYPES, LC.ACCOUNT.BALANCES, MD.DEAL, CATEG.ENTRY |
|  | Are distributed files used in T24 / GLOBUS System? If YES provide the details | NO |
|  | What are the different transactions that happen on a daily basis in GLOBUS/ T24™? | Creación y modificación de transacciones de: préstamos comerciales LD, factoring, cartas de crédito, cobranzas, aceptaciones bancarias, compra de documentos al descuento, garantías bancarias, captaciones de Bonos y CDTs en LD, préstamos pasivos en LD, préstamos de consumo en AA. Generación de mensajes SWIFT. |

# FUTURA PROYECCIÓN